# Sprint_01_Recognition_Layer

## Version

1.0

## Product

Tips

## Sprint

01

## Status

Ready For Development

## Owner

Estanislao Vilamajó

## Reference Documents

- TIPS Master PRD V2.0

- Tips Product Architecture Deck

# Objective

Construir la infraestructura fundacional de reconocimiento de Tips.

Al finalizar este sprint un restaurante debe poder:

- Crear una cuenta.

- Crear miembros del equipo.

- Asignar una banda NFC a cada miembro.

- Generar un perfil público para cada miembro.

- Registrar visitas cuando un cliente interactúa con una banda NFC.

# Success Criteria

Un restaurante puede:

- Crear Staff.

- Asignar NFC.

- Abrir Staff Profile mediante NFC.

- Registrar Visit.

- Visualizar actividad en Dashboard.

Sin propinas.

Sin reviews.

Sin CRM.

Sin rewards.

# User Stories

## US-001

Como Owner quiero crear mi restaurante para comenzar a utilizar Tips.

## US-002

Como Owner quiero agregar miembros del equipo para que puedan ser reconocidos.

## US-003

Como Owner quiero asignar una banda NFC a cada miembro para identificarlo individualmente.

## US-004

Como Guest quiero acercar mi teléfono a una banda NFC para ver el perfil de la persona que me atendió.

## US-005

Como Sistema quiero registrar una visita para medir actividad.

# Functional Requirements

## FR-001 Restaurant Creation

El sistema debe permitir crear un restaurante.

Campos:

- Name

- Slug

- Logo

- Email

- Phone

## FR-002 Staff Management

El sistema debe permitir:

- Crear Staff

- Editar Staff

- Archivar Staff

Campos:

- Name

- Photo

- Role

- Email

- Phone

## FR-003 NFC Assignment

Cada Staff puede tener una única banda NFC activa.

Campos:

- NFC Code

- Status

Estados:

- Active

- Inactive

## FR-004 Public Staff Profile

Cada Staff debe tener una URL pública.

Ejemplo:

tips.app/t/trufa/tano

Información visible:

- Foto

- Nombre

- Cargo

- Restaurante

No mostrar:

- Email

- Teléfono

- Datos internos

## FR-005 Visit Registration

Cuando un Guest accede a un perfil:

Crear Visit automáticamente.

# Database Schema

## restaurants

id UUID PRIMARY KEY,

name TEXT,

slug TEXT UNIQUE,

logo_url TEXT,

email TEXT,

phone TEXT,

status TEXT,

created_at TIMESTAMP,

updated_at TIMESTAMP

## staff

id UUID PRIMARY KEY,

restaurant_id UUID REFERENCES restaurants(id),

name TEXT,

photo_url TEXT,

role TEXT,

email TEXT,

phone TEXT,

status TEXT,

created_at TIMESTAMP,

updated_at TIMESTAMP

## nfc_tags

id UUID PRIMARY KEY,

staff_id UUID REFERENCES staff(id),

nfc_code TEXT UNIQUE,

status TEXT,

created_at TIMESTAMP

## visits

id UUID PRIMARY KEY,

restaurant_id UUID REFERENCES restaurants(id),

staff_id UUID REFERENCES staff(id),

source TEXT,

created_at TIMESTAMP

# API Requirements

## POST /api/restaurants

Crear restaurante.

## GET /api/restaurants/:id

Obtener restaurante.

## POST /api/staff

Crear Staff.

## PUT /api/staff/:id

Actualizar Staff.

## GET /api/staff/:id

Obtener Staff.

## POST /api/nfc

Asignar NFC.

## GET /api/public/:slug

Obtener Staff Profile.

## POST /api/visits

Registrar Visit.

# UI Requirements

## Screen 01 — Restaurant Setup

Campos:

- Restaurant Name

- Email

- Phone

- Logo Upload

CTA:

Create Restaurant

## Screen 02 — Staff Management

Tabla:

- Photo

- Name

- Role

- NFC Status

- Actions

CTA:

Add Staff

## Screen 03 — Create Staff

Campos:

- Photo

- Name

- Role

- Email

- Phone

CTA:

Create Staff

## Screen 04 — Assign NFC

Campos:

- NFC Code

CTA:

Assign NFC

## Screen 05 — Public Staff Profile

Mostrar:

- Large Avatar

- Staff Name

- Role

- Restaurant

CTA:

Continue

# Design Requirements

## Typography

Inter

## Colors

Primary

#EC3F7A

Secondary

#0F172A

Background

#FDF8FA

Success

#22C55E

# Acceptance Criteria

## AC-001

Restaurant puede crearse correctamente.

## AC-002

Staff puede crearse correctamente.

## AC-003

NFC puede asignarse correctamente.

## AC-004

Un NFC abre el perfil correcto.

## AC-005

Un NFC no puede estar asignado a dos personas.

## AC-006

Al abrir un perfil se genera un Visit.

## AC-007

Dashboard muestra:

- Total Staff

- Total Visits

## AC-008

Todo el flujo funciona correctamente en móvil.

# Out Of Scope

No construir:

- Tips

- Ratings

- Reviews

- CRM

- Rewards

- Wallet

- Analytics avanzadas

- Recognition Intelligence

# Definition Of Done

Sprint 01 está completo cuando:

- Un restaurante puede registrarse.

- Puede crear Staff.

- Puede asignar NFC.

- El Guest puede abrir un perfil público.

- El sistema registra Visits.

- El Dashboard refleja actividad.